# 和欣家园等室内停车库道闸系统安装工程合同

甲方：重庆两江新区水土高新技术产业园建设有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：和欣家园等室内停车库道闸安装工程

工程地点：重庆市北碚区水土镇和欣家园安置房小区

重庆市北碚区复兴镇和源家园安置房小区

重庆市北碚区云汉大道117号负1

工程内容：新建和欣家园6个室内停车库、和源家园一期2个室内停车库、两江水土投资公司办公楼1个室内停车库的出入口道闸系统工程。包括各个车库的入口设备（含道闸）；出口设备（含道闸）；岗亭、财务室设备；线材、管材、网络设备。整体系统工程建设施工（安装、调试）、后期的质保维护。与物业现有设备整合。

二、工程总价

本次工程总价为含税价XXXXXXX元（大写：    元整）。总价包干，包括但不限于物资设备的采购（清单内容见合同附件）、安装、管理及税金等所有费用。

三、产品质量及安装调试要求

1.乙方须按合同附件清单要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。交货时乙方须向甲方提供设备有关品质证明书、合格证、说明书、相关软件等资料。

2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试（安装场地及电源由甲方提供），便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4. 质保期（非人为损坏）为项目验收合格之日起叁年。

四、技术标准及质量保证

1.乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

2.乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时须提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

3. 完成停车库道闸系统工程建设设施，完成与物业公司现有系统整合，并提供网络及基础平台维护等工作，保证设备正常使用。

4. 乙方在开始施工前，需出具施工图与甲方确认。

五、项目工程建设期限

施工工期为30天，自甲方书面通知乙方进场之日起开始计算。

六、竣工验收

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方及项目所在物业公司一起组织验收，并提供相应完整的验收资料。如乙方没有通过甲方组织的验收，应积极进行整改，直至通过甲方验收为止。

七、付款方式

本项目双方签订正式合同后，乙方向甲方开具有效的增值税专用发票，甲方在收到票据后15个工作日内向乙方支付合同总金额的50%，所需设备到货后经甲方验收，乙方向甲方出具经甲方人员、所在小区物业公司签字确认的验收合格表，甲方向乙方支付合同总金额的20%，乙方在整个系统工程建设完成经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的25%，剩余的5%作为质保金，质保期满一年且无任何质量问题甲方在15个工作日内无息支付。

乙方指定银行信息：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

八、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 在项目建设过程中，甲方有权对乙方的设备购置、安装、调测，以及机房环境的建设情况进行监督，有权要求乙方按照标准施工、更换不符合合同要求的设备、软件及相关设施。

2.甲方在基础平台及网络使用过程中出现的运行故障和维护问题，有权向乙方提出故障申告并要求乙方及时解决。

3.甲方应为项目建设提供便利，要求入网单位支持、配合并协调解决施工矛盾，保证乙方项目建设工程的顺利进行。接入单位应指定甲方本次项目网络节点交换机安装位置，提供安装环境，保证接入终端专网专用，与互联网物理隔离。接入单位应按乙方的IP地址规划进行配置。如使用单位因终端违规接入互联网造成的损失及相应后果，由使用单位负责。

4.项目建设过程中，如甲方对建设项目提出新的需求，需告知乙方及物业公司进行工程项目变更，三方书面签字确认。

5.甲方负责将建成后的网络平台和基础平台交相关部门管理及使用，甲方和相关部门按照技术规范进行操作。由于甲方或相关单位未按规范操作造成设备损坏的，由责任方负责赔偿。

6.项目验收后一个月内，甲方有权要求乙方提供本项目相关培训工作，在使用过程中，出现技术问题乙方应积极解决。

（二）乙方的权利和义务

1.在项目建设过程中，如因政府行为对工程进度产生明显影响，乙方有权要求甲方进行协调，耽误工期的按耽误时间顺延完成时限。

2.乙方有权要求甲方按照本合同的约定及时足额支付相关费用。

3.乙方应确保所购置的设备与合同设备清单中的设备品牌、型号、数量、技术参数一致，并负责承担设备在运输装卸、安装、施工、指导、调试、通过验收等交付甲方使用前的一切工作、费用和风险。乙方应当按照合同约定的期限和技术要求完成项目建设并交付甲方使用，同时提交完整、准确的工程竣工资料、文件。

4.乙方向甲方收取费用时，应向甲方出具有效增值税专用发票。

5.项目设备的质量保证期为项目验收合格后叁年时间。质量保证期内，乙方需负责项目售后设备运行维护、硬件维护产生的一切费用，包括设备硬件维护费用以及软件系统故障修护，但不包括第二次及以上人员操作培训服务及第三方责任造成的损坏。超过质量保证期后，由甲、乙方双方协商解决项目维保事宜，原则上同等条件下优先考虑由乙方继续承担项目的维保工作，取费由双方协商。

（三）双方共同的权利和义务

1.甲乙双方应共同组成项目建设工作组，指定专人参加并共同开展协调工作，保证项目建设顺利推进。

2.甲方在该项目上收集、统计、发布或通过其他方式形成的一切图文、资料、数据等归甲方及甲方委托管理的相关部门所有，并对以上信息资料承担法律责任，乙方不得复制、传播、转让或提供给他人使用。

3.甲乙任何一方对在履行本合同过程中，以任何方式获知的另一方的秘密及其他技术及信息，均负有保密义务，并有义务尽快通知对方，协助对方采取适当的补救措施，不得向任何其他第三方泄露，但中国现行法律法规另有规定或经另一方书面同意的除外。

九、售后服务

1.乙方所提供设备，从验收合格之日起，所有产品及零配件按质保期规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时， 乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的。免费维修时间为叁年，并终身维护。（注：非乙方提供的设备出现问题也在乙方维修的范围之内，如无法维修，需更换的设备费用由甲方承担）

2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后， 在72小时内响应并解决故障，若在240小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证正常。如非产品问题，则需要一次按500元技术上门费用收取。人为损坏不包括。

3.乙方向甲方免费培训设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备，并提交用户说明书和安装资料。

4.乙方为外地单位的，需提供本地化售后服务机构有效证明。

十、安全责任

在合同履行及施工过程中若发生人员伤、亡等一切安全事故责任及经济赔偿由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

十一、约定事项

1.合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

2. 由于乙方自身过失造成的甲方及第三方财产伤害和损失的，由乙方负责。

十二、违约责任

1. 甲方延付工程款使乙方造成损失，应偿付乙方欠付价款的 万分之二的违约金。

2.  乙方应按合同约定的期限及时安装调试，每迟延一天，应向甲方支付合同总金额万分之二 的违约金。

十三、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交甲方所属地法院审理。

十四、本合同一式陆份，其中正本贰份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执叁份 ，乙方执壹份，正本与副本不一致时，以正本为准。合同附件作为合同的组成部分，具有同等的效力。

十五、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十六、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。

附件：和欣家园等道闸系统安装工程清单

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人                        法定代表人

/授权代表（签字）：                /授权代表（签字）：

联系人：                          联系人：

联系电话：                        联系电话：

日期：      年  月  日            日期：     年  月  日